LISTA DE RISCOS:

1. Falta de conhecimento do programador para implementação do sistema

2. Adoecimento do desenvolvedor

3. Não cumprimento do prazo de entrega do projeto

4. Falta de estrutura para implementação do projeto

FORMULÁRIO DE RISCOS:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE RISCO** | | | |
| **ID** | **DATA** | **PROB.** | **IMPACTO** |
| 1 | 09/06/2016 | 10% | Alto |
| **DESCRIÇÃO** | | | |
| Falta de conhecimento do programador para implementação do sistema | | | |
| **MITIGAÇÃO** | | | |
| Processo rigoroso para escolha do programador | | | |
| **PLANO DE CONTINGÊNCIA** | | | |
| Afastamento do programador do projeto e contratação de um substituto | | | |
| **STATUS** | | **AUTOR** | |
| Em andamento | | Bruno | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **DATA** | **PROB.** | **IMPACTO** |
| 2 | 09/06/2016 | 20% | Alto |
| **DESCRIÇÃO** | | | |
| Adoecimento do desenvolvedor | | | |
| **MITIGAÇÃO** | | | |
| Acompanhamento médico | | | |
| **PLANO DE CONTINGÊNCIA** | | | |
| Oferecimento de plano de saúde para os membros da equipe | | | |
| **STATUS** | | **AUTOR** | |
| Em andamento | | Bruno | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE RISCO** | | | |
| **ID** | **DATA** | **PROB.** | **IMPACTO** |
| 3 | 09/06/2016 | 20% | Alto |
| **DESCRIÇÃO** | | | |
| Não cumprimento do prazo de entrega do projeto | | | |
| **MITIGAÇÃO** | | | |
| Planejamento das tarefas a serem desenvolvidas durante todo o projeto e disciplina rigorosa para cumprí-las nas datas correspondentes | | | |
| **PLANO DE CONTINGÊNCIA** | | | |
| Afastamento do programador do projeto e contratação de um substituto | | | |
| **STATUS** | | **AUTOR** | |
| Em andamento | | Bruno | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **DATA** | **PROB.** | **IMPACTO** |
| 4 | 09/06/2016 | 5% | Alto |
| **DESCRIÇÃO** | | | |
| Falta de estrutura para implementação do projeto | | | |
| **MITIGAÇÃO** | | | |
| Manutenção e disponibilidade de máquinas operando de maneira correta para desenvolvimento | | | |
| **PLANO DE CONTINGÊNCIA** | | | |
| Compra de máquinas e fornecimento de estrutura que possibilite a implementação do sistemas | | | |
| **STATUS** | | **AUTOR** | |
| Em andamento | | Bruno | |